الاسم : أيوب قاسم الأيوب

رقم القيد : 216010366

-: Agile/Scrum

ويعتبر  إطارًا  لإدارة  المشاريع  وتطوير  البرمجيات  يؤكد  على  المرونة  والتعاون  والتحسين  المستمر  وسكرام  هي منصة  عمل  وتعتبر  واحدة  من  أشهر  منصات  العمل  ضمن  مبدأ  المنهجيات  الأجايل  التي  تتبعها  كبرى  شركات صناعة  البرمجيات  في  الآونة  الأخيرة  ويستند  الأجايل  على  مبدأ  تقسيم  المشروع  إلى  مهام  صغيرة  قابلة  للإدارة تسمى  "السبرنت"  خلال  كل  سبرنت،  يعمل  فريق  متعدد  التخصصات  معًا  لتقديم  تحسين  منتج  عامل  وهذا  يتيح للملاحظات  والتعديلات  الدورية  لتحسين  جودة  وتسليم  المنتج  النهائي  بشكل  أسرع  وأحد  الفوائد  الرئيسية  هي  قدرتها على  التكيف  مع  تقدم  المشروع  وتغير المتطلبات  ويمكن  للفريق  تعديل  نهجهم  بسهولة  لتلبية  الاحتياجات  المتغيرة  هذا يعزز  عملية  التطوير  بشكل  أكثر  كفاءة  وفعالية

-: Scrum roles

هي  منهجية  إدارة  المشاريع  وتطوير  البرمجيات  التي  تعتمد  على  تقسيم  العمل  إلى  وظائف  محددة.  هناك  ثلاثة  أدوار رئيسية  في  سكرم،  وهي

- صاحب المنتج (: (Product Owner

هو  الشخص  المسؤول  عن  تحديد  المتطلبات  والأهداف  العامة  للمنتج  ويقوم  أيضًا  بإعداد  قائمة  المنتج  التي  تحتوي  على  جميع  المهام  المطلوبة  ويرتبها  على  حسب  أولوياتها  لتطوير المنتج. يتعاون  صاحب  المنتج  بشكل وثيق  مع  فريق  التطوير  لضمان  تحقيق  أهداف  المنتج  بشكل  مستمر

- فريق التطوير (: (Development Team

يتكون  فريق  من  مجموعة  من  الأفراد  المهرة  ومن  المطورين  والمصممين  والمهندسين  وغيرهم  من  أعضاء الفريق  والذين  مسؤولون  عن  تحليل  وتصميم  وتنفيذ  وتطوير المنتج  ويتكون  الفريق  ذاتي  التنظيم  ويتحمل  مسؤولية  كفريق  واحد  ويعمل  فريق  التطوير  بشكل  وثيق  مع  صاحب  المنتج  لفهم  المتطلبات  وتحديد  المهام  وتحديد  الجدول  الزمني  من  أجل  تسليم  المنتج  النهائي

- مالك المشروع (: (Scrum Master

هو  المسؤول  عن  تسهيل  تطبيق  إطار  العمل  بشكل  صحيح. يزيل  العقبات  ويساعد  فريق  التطوير  من  أجل  البقاء على  المسار  الصحيح  ويزيل  أي  عوائق  تعيق  تقدم  الفريق  ومن  أجل  تحقيق  أقصى  استفادة  منها  يحمي  الفريق من  التدخل  الخارجي  ومن  أجل  الارتقاء  بكفاءته  ويقوم  أيضا  بتسهيل  جلسات  التخطيط   والاجتماعات  اليومية وجلسات  الاستعراض  وجلسات  الاستعراض  المستقبلي  ويقدم  أيضًا  الدعم  لصاحب  المنتج  وفريق  التطوير  ويزيل أي  عوائق  قد  تعترض  تقدم  الفريق.هذه  هي  الأدوار  الرئيسية  في  إطار  سكرم.  يعمل  أعضاء  الفريق  معًا  بشكل متكامل  لتحقيق  أهداف  المشروع  وتسليم . المنتجات  عالية  الجودة  بشكل  مستمر

وهذه  هي  الأدوار  الرئيسية  في  إطار  وهناك  أيضاً  أدوار  مساندة  مثل  إدارة  المشروع  وضمان  الجودة  والعملاء والمستخدمون  ومن  أجل  تحقيق  أهداف  المشروع  وتسليم  المنتجات  عالية  الجودة  بشكل  مستمر

-: Scrum events

      - مخططة للمرحلة   (: (Sprint Planning

يلتقي  صاحب  المنتج  وفريق  التطوير  معًا  لتحديد  العناصر  المهام  التي  سيتم  عملها  في  المرحلة  القادم  ويتناقشون  الأهداف  ويوضحون  المتطلبات  ويحددون  الأهداف  ويختارون  صاحب  المنتج  للعناصر  ذات  الأولوية  من  قائمة  العناصر  المتراكمة  ويقوم  فريق  التطوير  بي  الجهد  المطلوب  ويتعهدون  بإكمال  العناصر المختارة  وينتج  عن  هذا  الاجتماع  خطة  للعمل

      - الاجتماع اليومي  (: (Daily Scrum

هو  اجتماع  يوميا  مصمم  للسماح  للفريق  بالتخطيط  لعمله  لهذا  اليوم  وتحديد  أي  عقبات  قد  تؤثر  على  هذا العمل  ويهدف  أيضا  الى  مراقبة  كيفية  العمل  والتي  يمكن  الفريق  المتعاون  ويقوم  فريق  التطوير  بإنشاء  سجل  السبرنت،  وهو  قائمة  بالمهام  أو  قصص  المستخدم  التي  يتعهدون  بإكمالها  ويمكن  للمطورين  اختيار  أي  هيكل  وتقنيات  يريدونها،  طالما  أن  ينتج  خطة  السبرنت  ثم  يقومون  بتسليمها  في  نهاية  المرحلة  يجب  أن  يكون  الاجتماع  قصيرًا  ومفيدًا

      - مراجعة للمرحلة  (: (Sprint Review

هو  اجتماع  يتم  عقد  استعراض  السبرنت  في  نهاية  كل  سبرنت  من  أجل  عرض  ما  إنجازه  بينما  يقدم أصحاب  المصلحة  تعليقاتهم  ويتم  أيضا  بفحص  للمجموعة  للتأكد  من  استيفاء  معايير  القبول  لكل  عنصر  من عناصر  العمل  وجمع  ملاحظات  من  المساهمين  ثم  يعرض  فريق  التطوير  المنتج  النهائي  لصاحب  المنتج وأصحاب  المصلحة  الآخرين

      - استعادة للمرحلة  (: (Sprint Retrospective

نوع  من  الاجتماعات  الذي  يناقش  فريق  التطوير  عن  الأشياء  التي  تم  تحسينها  خلال  السبرنت  وكيفية  تحسين  عملية  العمل  في  المستقبل  وما  الذي  سار  بشكل  جيد  وما  لم  يسير  على  ما  يرام  في  السباق  الأخير ضمن  إطار  عمل  أجايل،  عندما  تفكر  الفرق  في  ما  سار  بشكل  جيد  وما  يمكن  تحسينه  للسباق  التالي ويبحث  الفريق  عن  طرق  لتحسين  أدائه  في  السباقات  المستقبلية  وتعد  استعادة  السباق  فرصة  مهمة  للتعلم والتطور.

      - تخطيط الإصدار  (: (Release Planning

يلتقي  فريق  التطوير  بشكل  دوري  لتخطيط  الإصدارات  المستقبلية  الغرض  من  تخطيط  الإصدار  هو  التأكد  من أن  المنتج  يتحرك  دائمًا  في  الاتجاه  الصحيح  وأن  الإصدارات  المنطقية  تحدث  بشكل  متكرر  وعملية  تحديد النتيجة  المرجوة  لواحد  أو  أكثر  من  الإصدارات  الرئيسية  وتعظيم  فرص  تحقيقها  والمنتج  يتم  خلاله  في  هذا الاجتماع  يتم  تحديد  الميزات  التي  سيتم  تضمينها  في  كل  إصدار  وترتيبها  حسب  الأولوية  وللتأكد  من  أن  المنتج يتحرك  دائمًا  في  الاتجاه  الصحيح  وأن  الإصدارات  المنطقية  تحدث  بشكل  متكرر  ويهدف  تخطيط  الإصدار  إلى ضمان  تسليم  المنتج  النهائي  في  الوقت  المحدد  وبالميزانية  المحددة  ثم  يقوموا  بنشر  تخطيط.

-: Scrum artifacts

الأدوات  المستخدمة  في  السكرم  هي  عبارة  عن  عناصر  أساسية  توفر  الشفافية  والتواصل  والتعاون  داخل  إطار السكرم  تعمل  كتمثيل  ملموس  للعمل  والمعلومات  التي  تسهل  فهم  تقدم  المشروع  وتساعد  فريق  السكرم  في  تحقيق  أهدافه  وهناك  ثلاثة  قطع  أساسية  في  إطار  السكرم  تساعد  على  توثيق  وتحديد  متطلبات  المشروع  وتتبع تقدم  العمل  هذه  القطع  وهي:

- : ( Product Backlog)  سجل المنتج

سجل  المنتج  هو  قائمة  بجميع  متطلبات  المنتج  مرتبة  بجميع  الميزات  المطلوبة  للمنتج،  والتحسينات،  وإصلاحات الأخطاء،  وغيرها  من  المتطلبات  يتم  استخدامها  كمرجع  لتحديد  أفضل  الأولويات  وتحديد  ما  سيتم  إنجازه  خلال السبرنتات  المستقبلية  ويعمل  كمصدر  وحيد  للحقيقة  لفريق  السكرم  ومالك  المنتج،  حيث  يتم  توثيق  جميع  العناصر التي  يجب  تطويرها  يعتبر  سجل  المنتج  ديناميًا  ويتطور  طوال  المشروع  مع  ظهور  معلومات  جديدة  أو  تغير  أولويات  المشروع  يتم  تنقيحه  وإعادة  ترتيبه  بانتظام  خلال  حدث  تخطيط  السبرنت.

- : (Sprint Backlog)  سجل السبرنت

يتم  تحديد  المهام  العمل  وتحديثها  من  قبل  الفريق  الذي  يلتزم  فريق  بإكماله  التي  سوف  يتم  إنجازها  خلال السبرنت  الحالي  ويتم  استخدامها  كدليل  للعمل  خلال  السبرنت  وتتبع  تقدمهم  ويتم  إنشاء  سجل  السبرنت  خلال حدث  تخطيط  السبرنت،  حيث  يقوم  الفريق  بتحديد  العناصر  ذات  الأولوية  العالية  من  سجل  المنتج  وتفكيكها  إلى مهام  قابلة  للتنفيذ  يوفر  خطة  واضحة  لعمل  السبرنت  ويعمل  كدليل  للأنشطة  اليومية  للفريق.

- الزيادة : (Sprint Backlog)

هي  مجموع  جميع  عناصر  سجل  المنتج  المكتملة  وهي  نتيجة  الملموسة  لكل  سبرينت  والقابلة  للإصدار  في  نهايته  وهو  النتاج  عن العمل  كافريق  السكرم  ويجب  أن  يمثل  زيادة  في  المنتج  ويمكن  استخدامها  وإمكانية  شحنها  ويتم  فحص  الزيادة  واستعراضها  خلال حدث  استعراض  السبرنت  لجمع  الملاحظات  والأفكار  من  أصحاب المصلحة  مع  كل  سبرنت  وإنه  يوضح  التقدم  نحو  رؤية  المنتج  الشاملة  ويسمح  بتلقي  تعليقات  قيمة  من  أصحاب  المصلحة  وتعمل  زيادة  المنتج  كحجر  أساس  لسبرينت  التالي،  حيث  تدمج  التعلم  وتتكيف  مع  الاحتياجات  المتغيرة.

بالإضافة  إلى  ذلك،  هناك  اثنان  من  الأدوات  الأخرى  التي  توفر  الشفافية  والمعلومات  ولكنها  ليست  أدوات رسمية  في  السكرم:

1.  رؤية  : (Product Vision)  المنتج

هي  وصف  عالي  المستوى  للمنتج  الذي  يهدف  إلى  توجيه  جهود  فريق السكرم  وتحقيق  أهداف  المنتج  على  المدى  الطويل  تعتبر  رؤية  المنتج أحد  العناصر  الأساسية  في  إطار  السكرم  وتساهم  في  توحيد  الرؤية  وتوجيه  الجهود  لتحقيق  النتائج  المرجوة  ويحتوي  على  رؤية  المنتج  التي  يتم  تطوير  المنتج  وما  الغرض  الذي  يخدمه  ويتعين  على  رؤية المنتج  أن  توضح  الفائدة  التي  سيحققها  المنتج  للمستخدمين  أو  العملاء  وكيف  سيحل  مشكلاتهم  أو  يلبي  احتياجاتهم  تحدد  رؤية  المنتج  السوق  التي  ينصب  عليها  المنتج  والجمهور  المستهدف  يجب  أن توضح  الرؤية  المنتج  أيضًا  فهمًا  عميقًا  لاحتياجات  السوق  وتحديد  الفرص  المتاحة  لتلبية  تلك  الاحتياجات  ورؤية  المنتج  عن  القيمة المضافة  التي  يقدمها  المنتج  وما  الفوائد  التي  سيحصل  عليها  العملاء من  استخدامه  يمكن  أن  تتضمن  القيمة  المضافة  تحسينات  في  الكفاءة، أو  تحسين  تجربة  المستخدم،  أو  توفير  حلول  لمشاكل  محددة  ورؤية  المنتج  الهدف  الطويل  المدى  الذي  يسعى  المنتج  لتحقيقه  في  المستقبل  ويمكن  أن  يكون  الهدف  الطويل  المدى  توسيع  نطاق  المنتج، أو  الوصول  إلى  سوق  جديد،  أو  تحقيق  نجاح  محدد  في  المجال  الذي يعمل  فيه  المنتج  وتوفر  رؤية  المنتج  الإطار  الاستراتيجي  والتوجيه  العام  للتطوير  والتسويق  والنمو  تحدد  الرؤية  الاتجاهات  الرئيسية والتحديات  والفرص  المستقبلية  وتوجه  القرارات  الاستراتيجية  للفريق  المنتج.

2. : (Release Burndown Chart) المخطط  النزولي  للإصدار

هو  تمثيل  بصري  يتتبع  تقدم  إصدار  المنتج  أو  المشروع  مع  مرور الوقت  ويُستخدم  في  عادة  في  المنهجيات  السريعة  وبشكل  خاص  في  السكرام  لتوفير  رؤى  حول  إكمال  العمل  ولمساعدة  الفرق  على  إدارة  تقدمها  نحو  تحقيق  أهداف  الإصدار  مع  تقدم  الإصدار  ويتم  تحديث  المخطط  بانتظام  ليعكس  إنجاز  العمل  الفعلي  ويتم  تمثيل  العمل  المتبقي  بواسطة  خط  أو  منحنى  يوضح  المسار  المثالي  نحو  إكمال  كل  العمل  المخطط  في  نهاية  الإصدار  ويتم  رسم  التقدم  الفعلي  مقابل  هذا  الخط،  ليشير  إلى  ما  إذا  كانت  الفرقة  متقدمة،  في  الموعد  المحدد،  أو  متأخرة  عن  الجدول  الزمني  مع  تقدم  الإصدار،  يتم  تحديث  المخطط  بانتظام  ليعكس  الإنجاز  الفعلي  للعمل  ويتم  تمثيل  العمل  المتبقي  بواسطة  خط  أو  منحنى  يوضح  المسار  المثالي  لإكمال  جميع  العمل  المخطط  في  نهاية  الإصدار  يتم  رسم  التقدم  الفعلي  على  هذا  الخط،  ليشير  إلى  ما  إذا  كان  الفريق  يتقدم  بشكل  جيد،  أو  مستوفٍ  للجدول  الزمني،  أو  متأخر  عنه

-: Sprint Review

راجعة  السبرنت  يحدث  في  نهاية  كل  سبرنت  من  أجل  مراجع  فريق  التطوير  للعمل  المنجز  جلاله  في  سبرنت  والحصول  على  ملاحظات  من  أصحاب  المصلحة  وتحديد  أي  تغييرات  مطلوبة  في  المشروع  والتخطيط  لـ سبرنت  القادم  ومناقشة  أي  تحديات  قد  يواجهها  الفريق  واستعراض  خطط  سبرنت  القادم  الحصول  على  ملاحظات  من  أصحاب  المصلحة  إنها  جلسة  تعاونية  يقدم  فيها  فريق  العمل  الذي  أنجزوه  خلال  السبرنت  لأصحاب  المصلحة  ويجمعون  الملاحظات  ومناقشة  أي  تحديات  واجهها  الفريق  الهدف  الرئيسي  لمراجعة  السبرنت  هو  تفتيش  وتكييف  المنتج  المكتمل  وجمع  رؤى  قيمة  للسبرنت  التالي  ويقوم  فريق  السكرام  بعرض  العنصر  المكتمل  القابل  للشحن  الذي  قاموا  بتطويره  يقومون  بعرض  الميزات  الجديدة  والوظائف  والتحسينات  التي  تم  تنفيذها  خلال  السبرنت  يمكن  أن  يستخدم  الفريق  أساليب  مختلفة  مثل  العروض  التوضيحية  المباشرة  أو  العروض  التقديمية  أو  النماذج  الأولية  لعرض  عملهم   من  المهم  أن  نلاحظ  أن  مراجعة  السبرنت  ليست  تقريرًا  عن  الحالة  أو  تحديثًا  مفصلًا  عن  المشروع  بدلاً  من  ذلك  وتركز  على  عرض  القيمة  التي  قدمها  الفريق  وجمع  الملاحظات  لضمان  أن  الممراجعة  السبرنت  هي  حدث  في  إطار  السكرام  يحدث  في  نهاية  كل  سبرنت  إنها  جلسة  تعاونية  يقدم  فيها  فريق  السكرام  العمل  الذي  أنجزوه  خلال  السبرنت  لأصحاب  المصلحة  ويجمعون  الملاحظات  الهدف  الرئيسي  لمراجعة  السبرنت  هو  تفتيش  وتكييف  المنتج  المكتمل  وجمع  رؤى  قيمة  للسبرنت  التالي  ومن  خلال  مراجعة  السبرنت ،  يقوم  فريق  السكرام  بعرض  العنصر  المكتمل  القابل  للشحن  الذي  قاموا  بتطويره  يقومون  بعرض  الميزات  الجديدة  والوظائف  والتحسينات  التي  تم  تنفيذها  خلال  السبرنت  يمكن  أن  يستخدم  الفريق  أساليب  مختلفة  مثل  العروض  التوضيحية  المباشرة  أو  العروض  التقديمية  أو  النماذج  الأولية  لعرض  عملهم  تعتبر  مراجعة  السبرنت  أيضًا  منصة  للتعاون  والتواصل  المفتوح  تسمح  لأصحاب  المصلحة  بطرح  الأسئلة  وتوضيح  المتطلبات  وتقديم  اقتراحات  للتحسين  وفوائدها  يضمن  الشفافية  والوضوح  حول  تقدم  المشروع  ويوفر  فرصة  لأصحاب  المصلحة  لتقديم  ملاحظاتهم  ويساعد  الفريق  على  تحديد  وإصلاح  المشكلات  في  وقت  مبكر  ويضمن  أن  المشروع  على  المسار  الصحيح.

-: Sprint Retrospective

هو  اجتماع  يعقد  في  نهاية  كل  دورة  من  التطوير  أجايل  وإنها  فرصة  للتقييم  وتحليل  العمل  الذي  تم  إنجازه  في  السباق  وتحديد  ما  سار  على  ما  يرام  وما  يمكن  تحسينه  ووضع  خطط  للسباق  التالي  ومراجعة  ما  حدث  وبما  في  ذلك  ما  سير  تنفيذه  بنجاح  وما  لم  يتم  تنفيذه  كما  يتم  مناقشة  العوامل  التي  أثرت  على  الأداء  واقتراح  تحسينات  للشريحة  المقبلة  الهدف  الرئيسي  من  لمراجعة  هو  تعزيز  التحسين  المستمر  داخل  الفريق  وتهدف  مراجعة  السبرنت  إلى  خلق  بيئة  آمنة  ومفتوحة  حيث  يمكن  لأعضاء  الفريق  تقديم  ملاحظات  صادقة  وطرح  أي  مشاكل  أو  مخاوف  واجهوها  ومن  المهم  أن  يكون  لمراجعة  السبرنت  نتائج  قابلة  للتنفيذ  وملموسة  يجب  على  الفريق  تحديد  إجراءات  محددة  وملموسة  للتحسين  ومتابعتها  وتنفيذها  في  السبرنتات  المستقبلية  يساهم  هذا  في  تعزيز  الأداء  وتحقيق  تطور  مستمر  في  إطار  السكرام

-: Write User Stories

-:منظومة  المرتبات  والحضور

1.كموظف،  أريد  أن  أكون  قادرًا  على  تسجيل  الدخول  إلى  النظام  باستخدام  بياناتي  الشخصية   والوصول  إلى  معلوماتي  الشخصية  وتفاصيل  الرواتب.

2. كموظف،  أريد  أن  أكون  قادرًا  على  عرض  كشف  الراتب  الشهري،  بما  في  ذلك  ملخصات  الرواتب والإضافات  وخصومات  ومدخلات  اساسية  تلقائيًا

3. كموظف  أريد  طلب  الإجازة  من  خلال  النظام  مع  تحديد  مواعيد  الإجازة  ونوعها  ومتابعة  حالة  طلبات الإجازة  الخاصة  بي.

- كمدير،  أرغب  في  تعيين  مواعيد  الدوام  للموظفين  وتعديلها  ومراقبة  الغياب  والتأخير  وتطبيق  العقوبات المناسبة

- كموظف،  أريد  الوصول  على  نوع  من  المكافأة  مع  تحديد  مواعيد  المكافأة

- كمدير ، أريد  أن  يقوم  النظام  بإنشاء  تقارير  جميع  رواتب  الموظفين

- كمدير،  أرغب  في  تعيين  أذونات  وصلاحيات  مختلفة  للمستخدمين

- كموظف،  أرغب  في  تحديث  معلوماتي  الشخصية  مثل  التفاصيل  الشخصية  ومعلومات  الاتصال  والحساب المصرفي  وغيرها  كثير  بشكل  آمن  عبر  النظام.

- كمدير،  أرغب  في  تقرير  عن  حضور الموظفين  بشكل  آلي  لتوفير  الوقت

- كمدير،  ارغب  بي  نسخة  احتياطية  عن  النضام  اذا  صار  فقد  في  بيانات